ZMLUVA O DIELO č....

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov na realizáciu stavebných prác

(ďalej len „Zmluva“)

# I. ZMLUVNÉ STRANY

  - Objednávateľ: 	ŽILMONT, s. r. o.

sídlo: 			Jánošíkova 20, 010 01  Žilina

zastúpený: 		Ing. Soňa Lukáčová

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel: Sro, vložka č.: 227/L

Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:                          SK98 5600 0000 0002 3358 8001

IČO:                            30 225 892

IČ DPH:                      SK2020443117

Tel./fax:                       00421 41 56 22 314 / 00421 41 52 52 900

e-mail:                         zilmont@zilmont.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ )

(ďalej len „Objednávateľ“ )

1.2 	Zhotoviteľ:

sídlo:

zastúpený:

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

konanie vo veciach organizačných, technických a výrobných:

bankové spojenie:

č. ú.:

IBAN: 					       SWIFT:

IČO:

IČ DPH:

e-mail:

adresa pre doručovanie písomností zhotoviteľovi:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## 1.3 	Oznamovanie zmien

Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si neodkladne zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v tejto Zmluve, a to vo forme doporučeného listu podpísaného oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorej údajov uvedených v tejto Zmluve sa príslušná zmena dotýka.

1.4    Východiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa s najnižšou ponúkanou cenou, spĺňajúca všetky technické parametre podľa požiadaviek Objednávateľa.

# II. PREDMET DIELA

2.1 	Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podmienkami Zmluvy a pokynmi Objednávateľa kompletne vyhotoviť, dokončiť, odovzdať, ako aj odstrániť akékoľvek vady nasledovného diela: Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových budov ŽILMONT, s.r.o.,

Stavebné objekty

| SO1 | Administratívna budova so súp. č. 3756 |
| --- | --- |
| SO2 | Priemyselné budovy |

Časti diela:

SO1:

1. Dodávka a montáž okien administratívnej časti budovy

2. Zateplenie obvodového plášťa administratívnej časti sendvičovými fasádnymi panelmi s výplňou PUR

3. Zateplenie strešného plášťa celej administratívnej budovy

4. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom ETICS  a výmena okien na murovanej časti budovy

SO2:

5. Dodávka a montáž okien priemyselných budov

6. Zateplenie južnej fasády kontaktným zatepľovacím systémom ETICS

(ďalej len ako „Dielo“) v zmysle Projektovej dokumentácie a  rozpočtu s výkazom výmer (ďalej aj „Rozpočet“), ktoré sú prilohou Zmluvy a dodať všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby a k odovzdaniu stavby. Objednávateľovi,

2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ berú na vedomie skutočnosť, že predmet plnenia je spolufinancovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP) v rámci projektu „Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o.“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nizkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.2.1 – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie OZE v podnikoch. Poskytovateľom pomoci je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

2.3 	Zhotoviteľ vykoná dielo  podľa tejto Zmluvy, predpisov EN ( Európskych noriem ) a STN platných v dobe uzatvorenia zmluvy na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov a v zhode s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v projektovej dokumentácia podľa kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom a odovzdá zhotovené dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

2.4 	Nasledovné dokumenty, podľa ktorých bude Dielo realizované, sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy:

1. Projektová dokumentácie stavby súvisiaca s predmetom Diela, v znení všetkých

aktualizácií a zmien platných k dátumu uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo,

2. Rozpočet s výkazom výmer

3. Prehlásenie o subdodávateľoch

## 2.5	Zhotoviteľ prehlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky, v bode 2.4 tohto článku Zmluvy uvedené dokumenty, tvoriace súčasť tejto Zmluvy, mu boli odovzdané pred podpisom tejto Zmluvy alebo ich má inak k dispozícii, že je s ich obsahom podrobne oboznámený a že ich obsah je pre neho záväzný. Všetky výkresy Zhotoviteľ od Objednávateľa obdržal v elektronickej verzii pred podpísaním Zmluvy a je s nimi oboznámený. Za odovzdané dokumenty v zmysle tohto bodu sa považujú aj dokumenty odovzdané v elektronickej podobe. Pokiaľ Zhotoviteľ obdržal niektorý z týchto dokumentov v tlačenej aj v elektronickej forme, potom je v prípade nesúladu rozhodujúca forma tlačená.

2.6	Rozsah diela je vymedzený odovzdanou  projektovou dokumentáciou. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za podmienok a spôsobom uvedeným ďalej v tejto zmluve.

2.7 	Zhotoviteľ bude svoj záväzok plniť postupne, v ucelených častiach. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní diela s náležitou odbornou starostlivosťou. Pokiaľ porušením vyššie uvedeného dôjde ku škode, je zhotoviteľ povinný ju uhradiť.

2.8	Zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom svojich zamestnancov a subdodávateľov. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie diela podľa tejto zmluvy tretej osobe len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. V takomto prípade vždy Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za vykonané práce tak, akoby tieto vykonal sám.

2.9	Zhotoviteľ je povinný na základe požiadavky Objednávateľa vykonať naviac práce, ak sú požadované objednávateľom na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve. Za naviac práce sa nepovažujú práce, ktoré sú potrebné na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu a kvalite, ak potrebu ich vykonania Zhotoviteľ mohol v čase podpisu tejto zmluvy predvídať. Cenu naviac prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez vopred podpísaného dodatku k tejto zmluve alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, Objednávateľ nie je povinný zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak primeranej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený dať odstrániť tieto naviac práce na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorý strany podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu, ak sa strany nedohodnú inak.

# III. ČAS PLNENIA

## 3.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo začať zhotovovať, v realizácii Diela so zodpovedajúcou rýchlosťou a bez odkladu pokračovať, postupne dokončiť a Objednávateľovi odovzdať jednotlivé časti Diela, celé Dielo dokončiť a všetky vady a nedorobky odstraňovať v termínoch, lehotách a za podmienok stanovených v Zmluve alebo na jej základe.

## 3.2 	Zmluvné strany si dohodli nasledovný čas plnenia celého Diela:

- Dátum začatia prác: podpis tejto zmluvy

- Koniec prác: 8 mesiacov od podpisu zmluvy

- Vypratanie Staveniska: do 7 dní po podpísaní Preberacieho protokolu na Dielo oboma zmluvnými stranami

3.4 	Nesplnenie termínov plnenia oprávňuje Objednávateľa na zaúčtovanie zmluvnej  pokuty podľa bodu 11.1 tejto Zmluvy.

3.5	Po dobu zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy budú na stavbe trvale dosiahnuteľní určení zodpovední zástupcovia Zhotoviteľa – stavbyvedúci.

3.6	Termín plnenia sa považuje za dodržaný, ak v stanovenom termíne jednotlivé ucelené časti diela sú riadne dokončené a protokolárne prevzaté. Ak nebude dielo riadne zhotovené, nie je objednávateľ povinný dielo prevziať.

3.7	Termín plnenia sa predĺži v prípade prekážok zo strany Objednávateľa, resp. v prípade nepriaznivých klimatických podmienok na stavbe, a to na základe písomného dodatku k Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Uvedený posun musí byť odsúhlasený stavebným dozorom na základe technologických postupov pri realizácii diela.

# IV. CENA DIELA

4.1 	Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.  o cenách ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH 		............	EUR

DPH 20 %			............	EUR

Cena celkom vrátane DPH	............	EUR

K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase fakturácie.

4.2.	Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne a riadne vykonaných prác na základe jednotkových cien, uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte.

4.3 	V cene diela sú zahrnuté všetky náklady potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela, odstráneniu akýchkoľvek jeho vád a k splneniu všetkých povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, a to najmä nákup materiálu, dopravné náklady, clo, colné poplatky, montáž, mechanizmy potrebné na realizáciu, el. energia, vrátane nákladov Zhotoviteľa v oblasti zariadenia staveniska potrebných pre zhotovenie diela, atesty, revízne správy, odpady, návody na obsluhu, vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi spolu s príslušnou časťou diela a garancie na opravy.

# V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 	Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne:

- čiastkovými faktúrami (daň. Dokladom) – po ukončení prác na jednotlivých častiach diela

- konečnou faktúrou (daň. dokladom)

5.2 	Zhotoviteľ bude fakturovať čiastkovými faktúrami po ukončení prác na  jednotlivých častiach diela na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý sa nepovažuje za prevzatie časti Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ predloží  súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí príslušného mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady do 3 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. Odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok Objednávateľom je podkladom pre fakturáciu a tvorí prílohu faktúr, ktorých splatnosť je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy alebo nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť do 5 dní Zhotoviteľovi k oprave či k prepracovaniu. V takomto prípade sa preruší plynutie doby splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. V prípade neopodstatneného vrátenia daňového dokladu plynie pôvodná lehota splatnosti.

5.3 	Konečná platba po dokončení Diela Zhotoviteľom a prevzatí Diela Objednávateľom podľa tejto Zmluvy bude vykonaná na základe konečnej faktúry, ktorej prílohou bude preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.4 	Podkladom pre zaplatenie vykonaných prác je faktúra vystavená v počte 2 exemplárov. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,

- číslo faktúry,

- číslo zmluvy,

- označenie diela,

- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,

- dátum dodania tovaru alebo služby,

- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby (v členení na stavebné objekty),

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovanú cenu bez dane, sadzbu dane, výšku dane, fakturovanú cenu vrátane dane,

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

- prílohou faktúry bude  objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.

5.5 	Faktúry budú Objednávateľovi doručované osobne alebo zasielané na adresu: Jánošíkova 20, 010 01  Žilina . V prípade osobného doručenia Objednávateľ potvrdí prevzatie svojím podpisom na origináli faktúry.

5.6 	Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ zaplatí podľa predchádzajúcich bodov tohto článku riadne a oprávnene vystavené faktúry Zhotoviteľa vždy bankovým prevodom v lehote do 30 dní odo dňa ich prevzatia. Každá faktúra musí byť vopred, pred jej doručením Zhotoviteľom Objednávateľovi, písomne schválená po vecnej stránke za podmienok dohodnutých podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy. Úhradou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

5.7 	Objednávateľ nie je povinný uhradiť časť ceny za Dielo zodpovedajúcej čiastke DPH, ktorá má byť uhradená Zhotoviteľovi, pokiaľ existuje dôvodné podozrenie, že Objednávateľovi môže vzniknúť ručenie za daň z pridanej hodnoty v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ  nepreukázal opak. Objednávateľ vyplatí zadržanú časť ceny za dielo podľa tohto odseku do 30 dní po tom, čo Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad o úhrade dane z pridanej hodnoty príslušnému daňovému úradu na základe podaného daňového priznania, do ktorého bola zahrnutá Zhotoviteľom vystavená faktúra Objednávateľovi.

### VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

6.1 	Objednávateľ sa zaväzuje včas pred uzavretím tejto zmluvy o dielo odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu jednotlivých stavebných objektov. Zhotoviteľ preverí s riadnou odbornou starostlivosťou túto projektovú dokumentáciu, aby vopred vylúčil okolnosti, ktoré by znemožnili riadne vykonanie a odovzdanie diela. V prípade, ak podľa názoru Zhotoviteľa takéto okolnosti existujú, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť Objednávateľa a navrhnúť riešenie. Prípadné zmeny projektu a ich vplyv na realizáciu budú riešené dodatkom ku zmluve. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nebudú mať vplyv na cenu a termín plnenia bude Objednávateľ v dohode so Zhotoviteľom potvrdzovať a schvaľovať v stavebnom denníku.

### VII. ODOVZDANIE STAVENISKA

7.1 	Stavenisko a pracovisko je priestor určený v projekte pre dodávku Diela. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko alebo pracovisko bez všetkých právnych a faktických nedostatkov. Jednotlivé pracoviská odovzdá Objednávateľ postupne Zhotoviteľovi včas pred zahájením prác. O odovzdaní pracovísk bude vykonaný zápis v stavebnom denníku, ktorý potvrdia zástupcovia oboch strán.

# VIII. SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII  DIELA

# 8.1 	Zhotoviteľ je okrem záväzkov dojednaných v iných ustanoveniach tejto Zmluvy povinný:

- Použiť pri realizácii diela len materiály a výrobky stanovené projektom alebo ekvivalentné uvedené v ponuke Zhotoviteľa, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti realizovaného Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

- Vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a zároveň dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia podľa platných právnych predpisov, noriem a pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a svojich subdodávateľov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe počas vykonávania diela.

- Zabezpečiť, aby všetkým jeho pracovníkom boli prideľované príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s daným rizikom prác a pracovných činností. Zároveň preukázateľne poučí pracovníkov o pracovných rizikách, proti ktorým ich pridelené OOPP chránia. Taktiež zabezpečí pre svojich pracovníkov čistiace a dezinfekčné prostriedky, prípadne výmenu osobných ochranných pracovných prostriedkov za nové pri ich nefunkčnosti.

- Vyzvať Objednávateľa k prevereniu prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté min. 3 pracovné dni vopred, v prípade že nebude medzi zmluvnými stranami na stavbe dohodnuté inak. O preverenie zakrývaných prác bude spísaný zápis do stavebného denníka potvrdený oboma zmluvnými stranami.

- Udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, je povinný triediť a odstraňovať odpady vzniknuté pri vykonávaní diela v súlade so zákonom o odpadoch 223/2001 Z.z. a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa. Neporiadok na stavenisku alebo pracovisku v dobe preberacieho konania je dôvodom pre odmietnutie objednávateľa zahájiť preberacie konanie. Ďalej je Zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy BOZP, pokyny strážnej služby, požiarneho dozoru a bezpečnosti práce.

- Bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom Objednávateľa, môže Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa zneškodniť odpad a zabezpečiť poriadok a čistotu na pracovisku. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotoviteľ realizuje dielo alebo ktorú používa na realizáciu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, ktoré používa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ je zároveň povinný realizovať Dielo tak, aby nenarušil plynulosť a bezpečnosť premávky. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- Zabezpečiť, aby všetky veci, materiály, polotovary a strojné zariadenia použité na vykonanie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky.

- Zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci dielo mali všetky právnymi predpismi predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri vykonávaní  diela.

- Umožniť prístup do priestoru montáže a umožniť vykonávanie prác ďalším zhotoviteľom, ak toto sprístupnenie a vykonávanie nebude obmedzovať neprimeraným spôsobom Zhotoviteľa alebo nebude zvyšovať neprimeraným spôsobom náklady Zhotoviteľa pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a nebude tým ohrozená bezpečnosť na stavbe.

- Zabezpečiť ochranu zabudovaných prvkov/súčastí Diela pri plnení predmetu tejto Zmluvy.

- Zabezpečiť na všetky zabudované súčasti diela potrebné certifikáty a atesty podľa právnych predpisov.

- Používať prevzatý materiál len na účel, na ktorý bol určený. Prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným alebo neodborným používaním uhradí Zhotoviteľ.

- Evidovať realizačnú dokumentáciu a zápisom v stavebnom denníku evidovať všetky zmeny a naviac práce.

8.2 	Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu na diele, nehnuteľnosti, na inom majetku a na zdraví vzniknutou Objednávateľovi alebo tretím osobám spôsobenú akýmkoľvek konaním či opomenutím osôb, zamestnaných Zhotoviteľom. V prípade vzniku takejto škody je Zhotoviteľ povinný škodu odstrániť na vlastné náklady ihneď, prípadne uhradiť preukázateľne vynaložené náklady na odstránenie škody.

8.3 	Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia  záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo  prístupný. Zápis v denníku odsúhlasený Objednávateľom je jedným z podkladov pre vypracovanie súpisu prác pre fakturáciu, vzájomného uplatnenia a vyrovnania zvýšených nákladov a škôd a prípadné spracovanie dodatku zmluvy o dielo.

# IX. ODOVZDANIE  A PREVZATIE  DIELA

9.1 	Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas si Zhotoviteľ splní odovzdaním Diela Objednávateľovi najneskôr v lehote výstavby podľa čl. III. bodu 3.2 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ prevezme na základe preberacieho protokolu spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve. Ak všeobecne záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela.

9.2 	Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najmenej 3 pracovné dni vopred písomnou výzvou v stavebnom denníku.

9.3 	Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu od výzvy Zhotoviteľa začať preberacie konanie. Dielo sa odovzdá na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán.

9.4 	O preberaní diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o diele obsahovať aj:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,

- súpis zistených vád a nedorobkov,

- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby,

- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,

- súpis odovzdaných dokladov,

- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

9.5 	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať Objednávateľovi doklady a atesty od výrobkov, zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov a konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, ak ich výrobca alebo dodávateľ materiálu, prvkov poskytuje, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, ak ich vyžadujú právne predpisy, technické normy  a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Ak Zhotoviteľ vyššie uvedené doklady Objednávateľovi pri preberacom konaní neodovzdá, nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9.6 	Objednávateľ prevezme od Zhotoviteľa Dielo zhotovené riadne a včas alebo jeho ucelenú časť po odstránení poslednej vady alebo nedorobku, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby.

9.7 	V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť za podmienok a v termínoch dohodnutých v preberacom protokole.

- Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v projekte a všeobecne záväznými technickými normami.

- Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutému rozsahu diela. Na účely uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za vady diela, zo záruky za akosť diela sa nedorobky považujú za vady diela.

9.8 	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyprázdniť stavenisko do 7 dní od odovzdania a prevzatia Diela.

9.9 	Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi odstrániť prípadné nedostatky a nedorobky zistené pri odovzdaní.

# X. ZÁRUČNÁ DOBA

10.1 	Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy poskytuje záruku za kvalitu vykonaného Diela. Poskytnutím záruky za kvalitu Zhotoviteľ prijíma záväzok, že Dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) bude počas celej záručnej doby spôsobilé k užívaniu, ku ktorému je svojou povahou určené, a že po celú túto lehotu bude v plnom rozsahu funkčné a bude mať vlastnosti vyžadované Zmluvou.

10.2 	Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné zhotovenie Diela a za to, že Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a podľa EN a STN po dobu záruky – 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Zodpovednosť za vady diela sa riadi touto Zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4 	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sú na Diele (jeho častiach) zrejmé v čase jeho odovzdania Objednávateľovi (zjavné vady). Zjavné vady je Objednávateľ povinný pri prevzatí diela alebo jeho častí reklamovať u Zhotoviteľa písomne. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ počas celej záručnej doby. Zodpovednosť za vady je objektívna. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, vypracovaných a odovzdaných Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť vopred a ani pri realizácii Diela, alebo na ne  písomne upozornil Objednávateľa do troch pracovných dní odo dňa, keď ich pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mal zistiť, ale Objednávateľ na ich použití trval.

10.5 	Objednávateľ je povinný oznámiť vadu Zhotoviteľovi v rámci záručnej doby najneskôr do 5 dní od jej zistenia, a to osobne, alebo poštovou zásielkou alebo mailom, kde uvedie, ako sa vady prejavujú, príp. navrhovaný termín odstránenia.

10.6 	Ak Objednávateľ nezvolí iný nárok z vád, zaväzuje sa Zhotoviteľ začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, avšak nikdy nie neskôr ako do 8 pracovných  dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v preberacom protokole sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.7 	Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa.  Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.

10.8 	Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 10.7 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada Diela neodstrániteľná.

10.9 	Plynutie záručnej doby sa prerušuje odo dňa doručenia oznámenia o vade Zhotoviteľovi do dňa odstránenia vady.

10.10 	Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti dodávaného objektu tejto stavby a susediacich objektov; v prípade ich poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu, aký bol pred poškodením, alebo pokiaľ navrátenie do predošlého stavu nie je možné, nahradiť spôsobenú škodu.

10.11 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zodpovedať projektovej dokumentácii, príslušným normám a doplnkom platným v dobe vykonávania prác.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY

11.1 	Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela – jednotlivých stavebných objektov, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela, a to za každý deň omeškania Zhotoviteľa maximálne do výšky nenávratného finančného príspevku, ktorý z tohto dôvodu nebude poskytnutý podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výška zmluvnej pokuty je určená s ohľadom na skutočnosť, že nesplnenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa bude mať za následok neposkytnutie nenávratného finančného príspevku objednávateľovi.

11.2 	V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.3	Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.4 	Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.5 	Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci Zhotoviteľa, poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú  vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom Objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 333,- EUR. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.6 	Ak Zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty a pod.), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 33,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.7	Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 333,- EUR za každé preukázateľne zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka Zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca Objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.

11.8	Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa fajčia na stavenisku alebo v objekte stavby, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 33,- EUR za každú takúto osobu, ktorá na stavenisku fajčí. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.9 	Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. XV. bod 15.3 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 1.000,- EUR. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.10	Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. bod 5.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 16,-EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ  má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.11 	Ak Zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. III. bod 3.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 99,-EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

11.12 	Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Oprávnená strana má nárok na náhradu škody len vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 	Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ.

12.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania diela Objednávateľovi.

12.3 	Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

13.1 	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

13.2	Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.

13.3	Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:

- ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

- ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. bod 3.2 tejto Zmluvy,

- ak Zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. bod 2.3 tejto Zmluvy a napriek písomnej výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná nápravu,

- ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu.

13.4	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ  je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

13.5	Objednávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zaplatiť Zhotoviteľovi už dodaný a zabudovaný materiál a práce, ktoré už boli vykonané do dňa odstúpenia od zmluvy Objednávateľom, pokiaľ boli predtým zahrnuté do odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom.

13.6	Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. tejto zmluvy dlhšie ako 20 dní.

13.7	Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

13.8	V prípade odstúpenia od zmluvy  sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje.

13.9	Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovii požadovanú súčinnosť (t.j. vykonať také úkony, ktoré nemôže vykonať v záujme realizácie diela Objednávateľ tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený.

# XIV. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

14.1 	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, svojich dodávateľov a oprávnených osôb zdržujúcich sa v priestore jeho staveniska v dobe, počas ktorej má toto pracovisko prevzaté. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných prepisov a podmienok stanovených Objednávateľom.

# XV. ĎALŠIE USTANOVENIA

15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, súvisiaceho s dodávaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, sú to najmä

a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b)  Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu alebo SIEA a nimi poverené osoby,

c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

15.2 	Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy alebo plnením jej predmetu dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa, a Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich neposkytne ani nesprístupní tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je Zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom. Vyššie uvedený záväzok Zhotoviteľa platí aj po zániku tejto zmluvy.

15.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo môže byť nahradený iným subdodávateľom iba so súhlasom objednávateľa.

15.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi návrh dodatku, predmetom ktorého bude zmena údajov v prílohe Zmluvy o dielo č. 3. týkajúca sa pôvodného subdodávateľa alebo navrhovaného nového subdodávateľa.

15.5	Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu Objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči Objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy.

15.6	V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ bude mať pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu na majetku, živote a zdraví tretích osôb na poistnú čiastku minimálne vo výške ceny diela bez DPH na dobu neurčitú alebo minimálne počas doby realizácie diela a plynutia doby záruky za dielo.

#### XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 	Zmluvné strany si doručujú písomnosti na adresu uvedenú v článku I. tejto Zmluvy, resp. na adresu sídla (resp. miesta podnikania) zmluvnej strany zapísanej v obchodnom (resp. živnostenskom) registri, ak je odlišná od adresy uvedenej v článku I. tejto Zmluvy. Zmena adresy na doručovanie jednej zmluvnej strany je účinná voči druhej zmluvnej strane odo dňa jej zmeny v obchodnom (resp. živnostenskom) registri, a ak sa do týchto registrov nezapisuje, odo dňa doručenia písomného oznámenia o zmene adresy druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť zmluvnej strane písomnosť na dohodnutú adresu sa na účely tejto Zmluvy považuje za splnenú aj v prípade, ak osoba vykonávajúca poštovú prepravu vráti odosielateľovi poštovú zásielku riadne zaslanú v súlade s touto Zmluvou ako nedoručiteľnú, a to dňom uloženia zásielky na pošte, najneskôr však dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je aj táto príloha:

- Projektová dokumentácia

- Rozpočet s výkazom výmer

- Prehlásenie o subdodávateľoch

16.3 	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Vyhotovuje sa v štyroch rovnopisoch, z nich 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

16.4 	Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  - Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd v mieste sídla Objednávateľa.

  - Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami potvrdenými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Zhotoviteľ a Objednávateľ podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo voči ním začaté konkurzné konanie a že im nehrozí úpadok a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne plnenie ich  povinností a záväzkov podľa tejto Zmluvy. Nepravdivosť prehlásenia v tomto bode Zmluvy, hoci aj čiastočná, zakladá právo ktorejkoľvek zmluvnej strany odstúpiť od tejto zmluvy.

  - Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im všetky ustanovenia a obsah    zmluvy jasné a zrozumiteľné.

V Žiline dňa: ....................                                    		V .................... dňa: ....................

Za Objednávateľa:					    	Za Zhotoviteľa:

.....................................................				.....................................................

…………., konateľ						………….., konateľ